格式合同智能审查系统 技术实施方案

# 1 文档总则

## 1.1 文档目的

本文档为《格式合同智能审查系统》落地技术方案，基于业务需求说明书完成全维度技术拆解、架构设计、模块设计、流程设计、数据设计、部署与运维设计。用于指导研发开发、测试验收、架构评审、项目交付，统一前后端、服务端、数据层技术标准，保证系统可落地、可扩展、可运维、可私有化部署。

## 1.2 需求核心约束（技术落地硬性规则）

所有技术设计严格遵循业务核心约束，无自定义扩展、无逻辑偏移：

- 三阶固定执行顺序：审查流程强制遵循「条款篡改比对→填写数据校验→合规性审查」，顺序不可调换。

- 全步骤可配置开关：三阶审查步骤独立启停，支持任意组合启用/禁用。

- 模板驱动架构：所有审查规则、校验策略、比对基准均绑定合同模板，无需单次送审重复配置。

- 篡改精准判定边界：严格区分固定条款区、合法填充区、忽略区，仅固定条款禁止篡改，业务正常填写不判定风险。

- 可视化差异要求：支持双文档并排对比、滚动同步、字符级差异高亮、差异导航定位。

## 1.3 技术设计原则

- 分层解耦：接入层、编排层、能力层、数据层完全解耦，单一模块变更不影响整体架构。

- 插件化可扩展：审查步骤、校验规则、合规模型均为插件化设计，支持后续新增审查维度。

- 数据安全可控：全量数据本地化存储，支持私有化部署，数据不出企业内网。

- 高性能低延迟：满足百页级合同快速审查，适配企业高频送审场景。

- 配置化大于代码化：所有业务规则、流程策略、风险阈值支持后台可视化配置，无需改代码发布。

## 1.4 适用范围

本文档适用于系统架构设计、前后端开发、数据库设计、部署运维、测试验收、项目复盘全流程。

# 2 整体架构设计

## 2.1 架构模式选型

采用分层服务架构（轻量化单体服务），适配企业内部系统体量，兼顾开发效率与扩展性；核心能力原子化拆分，支持独立API调用、流程灵活编排，完全适配步骤开关、独立调用的业务需求。

## 2.2 五层标准架构总览

自上而下分为：前端可视化层、API接入层、业务编排引擎层、核心能力原子层、数据持久层，层级单向依赖，无跨层乱调用。

- 前端可视化层：负责文件上传、模板可视化标注、双栏差异对比、审查结果展示、报告导出、后台配置管理。

- API接入层：统一请求入口、参数校验、权限鉴权、接口限流、日志审计、单步/全流程审查接口暴露。

- 业务编排引擎层：系统核心调度中枢，负责三阶流程顺序管控、步骤开关控制、流程终止策略、异步任务调度、人工节点编排。

- 核心能力原子层：拆解四大独立核心能力，文档结构化解析、一阶篡改比对、二阶数据校验、三阶合规审查，各能力独立可复用。

- 数据持久层：负责结构化数据、非结构化文件、缓存数据、规则数据的存储与管理。

## 2.3 核心架构特性

- 流程编排与业务能力解耦：流程顺序、开关、终止逻辑由编排引擎控制，核心审查能力无状态，可灵活组合调用。

- 模板驱动全局配置：所有审查策略、规则集、步骤启停、风险等级均绑定模板维度，实现一模板一策略。

- 能力可独立调用：支持全流程审查、单步独立审查、任意步骤组合审查，适配第三方系统对接。

- 可视化与计算解耦：后端负责精准计算差异与风险，前端负责可视化渲染与交互，职责清晰。

# 3 技术栈整体选型

## 3.1 前端技术栈

- 基础框架：Vue3 + Vite + TypeScript：企业级主流前端技术栈，Vue3组合式API适配复杂可视化业务，Vite解决传统Webpack打包慢、热更新延迟问题，TypeScript强类型约束规避文档渲染、差异比对的前端逻辑BUG，适配长期迭代维护，选型完全合规。

- 文档渲染组件：PDF.js、Mammoth：PDF.js为Mozilla官方开源PDF渲染引擎，无商业授权风险，支持原生PDF精准渲染、坐标拾取、分页适配，适配合同PDF预览场景；Mammoth为轻量Word转HTML工具，精准还原合同版式、表格、段落结构，无冗余样式，完美适配格式合同预览，选型正确。

- 差异可视化：Monaco Editor：VSCode底层内核，原生支持字符级、行级diff比对，内置新增/删除/修改三色高亮标记、差异坐标定位，无需自研复杂diff算法，完全匹配项目字符级差异高亮、双栏对比核心需求，是企业文档比对场景最优选型，无替代短板。

- 可视化标注：Fabric.js：专业前端画布交互引擎，支持文档图层叠加、文本块框选、自定义区域标注、坐标持久化、标注图层管理，完美适配合同模板「固定区/填充区/忽略区」可视化标注场景，支持标注数据回显与编辑，选型精准适配业务。

- 交互组件：Element Plus、ECharts：Element Plus为Vue3官方配套企业级UI组件库，覆盖后台管理、配置表单、弹窗、表格等全部交互场景；ECharts适配审查数据统计、风险占比可视化展示，技术成熟、生态完善，选型无误。

- 核心能力封装：自定义双向同步滚动、差异导航、文档预览组件：原生组件无开源成品，需基于画布、滚动事件自研封装，适配本系统专属双栏联动、差异跳转、文档适配逻辑，为业务定制化刚需，选型合理。

## 3.2 后端技术栈

- 服务框架：FastAPI：高性能异步Python后端框架，支持高并发文件上传、文档解析任务处理，自动生成OpenAPI接口文档，适配私有化部署、第三方API对接场景；相比Django/Flask，异步特性完美解决大文档解析接口阻塞问题，适配本系统业务，选型正确。

- 任务调度：Celery：Python生态成熟分布式异步任务队列，支持任务排队、并发执行、失败重试、任务状态持久化，适配大文档解析、OCR识别、语义分析等耗时任务，避免同步接口超时，适配企业级任务调度，选型稳定可靠。

- 数据校验：FastAPI官方配套强类型校验工具，支持结构化规则解析、自定义校验器、正则/枚举/阈值校验，完美承接二阶合同填充数据校验逻辑，支持配置化规则映射，无技术适配问题，选型精准。

- 文档解析：MarkItDown、python-docx、pdfplumber：python-docx精准解析Word段落、表格、文本坐标，无格式错乱问题；pdfplumber为PDF解析最优库，支持高精度文字块、单元格、页面坐标提取，适配合同结构化解析；OCR引擎，适配扫描件PDF离线文字识别，满足私有化无外网需求，三套组件组合覆盖全部合同格式，选型完全合规、可落地、无虚假依赖。

- 规则引擎：自研轻量可视化规则引擎：基于Pydantic自定义校验器封装，支持后台可视化配置正则、枚举、数值阈值、逻辑关联校验，无需代码开发即可更新审查规则，贴合本系统「配置化大于代码化」设计原则，无开源规则引擎冗余复杂度，轻量化适配内部系统，选型合理。

## 3.3 存储技术栈

- 结构化数据库：SQLite（存储模板数据、标注数据、规则配置、审查任务、权限日志）

## 3.4 部署运维栈

- 日志审计：系统自研日志模块 + 日志持久化入库

# 4 分层详细技术设计

## 4.1 数据持久层设计

### 4.1.2 核心数据表设计

核心业务表包含：合同模板表、模板版本表、区域标注表、审查规则表、模板策略绑定表、审查任务主表、审查结果明细表、系统权限表、操作审计日志表，所有数据表遵循三范式，无冗余字段，支持关联查询与版本追溯。

## 4.2 API接入层设计

### 4.2.1 核心能力

统一网关能力，实现所有接口的通用逻辑解耦，业务接口仅专注核心功能：

- 全局参数校验、请求鉴权、接口限流、跨域处理

- 统一响应格式、异常统一捕获、错误码标准化

- 全量接口操作日志自动记录，用于审计追溯

- 支持全流程审查、单步独立审查、多步骤组合审查三类接口能力

### 4.2.2 接口分类设计

- 模板管理接口：模板上传、版本管理、区域标注、策略绑定

- 规则配置接口：数据校验规则、合规审查规则增删改查

- 审查任务接口：任务创建、任务查询、结果导出、历史追溯

- 独立能力接口：一阶/二阶/三阶单步单独调用接口（对外开放API）

- 系统管理接口：权限配置、日志查询、系统参数配置

## 4.3 业务编排引擎层核心设计

本层为系统核心调度中枢，完全落地三阶顺序、步骤开关、流程终止核心业务规则，所有流程逻辑配置化，无需代码修改。

### 4.3.1 核心调度规则（硬性技术约束）

- 顺序约束：已启用步骤严格按照 一阶→二阶→三阶 串行执行，不并行、不逆序。

- 开关约束：每个模板独立配置步骤启停状态。

- 终止约束：支持配置前置步骤异常阻断策略，触发严重风险后自动终止后续所有审查流程。

- 复用约束：二阶审查优先复用一阶解析的文档结构化数据，避免重复解析文档，提升性能。

### 4.3.2 流程编排模型

采用「配置化流程节点模型」，每个审查步骤为独立可配置节点，包含节点状态、执行顺序、前置依赖、终止条件、阻断等级五大属性。引擎根据模板配置自动生成执行链路，动态适配不同合同类型的审查策略。

### 4.3.3 人工节点编排

支持配置异常场景人工介入节点，系统自动识别高风险、模糊风险，暂停自动审查流程，流转人工审核，审核完成后继续执行后续步骤。

## 4.4 核心能力原子层详细设计

### 4.4.1 文档结构化解析模块（基础前置能力）

为模板标注、篡改比对、数据校验提供统一的文档结构化数据底座，是所有审查能力的前置依赖。

- 解析能力：支持Word/PDF原生文档解析、扫描件PDF OCR解析，精准提取段落、表格、文字内容、页面坐标、层级结构。

- 结构化能力：自动识别合同章、节、条、款、项层级，生成标准化条款结构树，支持人工修正。

- 区域分类能力：适配后台标注数据，将所有文档文本块分为固定条款区、可填充区、可忽略区三类，为篡改判定提供边界依据。

- 缓存能力：解析完成的结构化数据缓存至Redis，重复送审无需重复解析，大幅提升审查速度。

### 4.4.2 一阶审查：条款篡改比对模块

核心目标：精准识别固定条款篡改，过滤合法业务填写，无误判、无漏判。

- 比对前置过滤逻辑：加载模板标注数据，自动跳过可填充区域、可忽略区域，仅对固定条款执行全维度比对。

- 多维度比对能力：覆盖文本内容、条款结构、条款顺序、条款完整性、表格结构五大比对维度。

- 篡改类型分类：自动识别内容修改、顺序错位、结构变更、新增条款、缺失条款五类篡改场景。

- 风险分级能力：系统内置严重、一般、提示三级风险分级规则，支持后台自定义分级阈值。

- 格式适配策略：支持严格/标准/宽松三种比对模式，可配置是否校验字体、字号、对齐等格式差异。

### 4.4.3 二阶审查：填写内容数据校验模块

核心目标：对合同填充区域的业务数据进行规范性、逻辑性、业务性校验。

- 数据复用机制：启用一阶审查时，直接复用结构化解析结果；未启用一阶时，独立解析填充字段数据。

- 三类校验规则：基础格式校验（正则、必填、枚举）、逻辑一致性校验（大小写、日期逻辑）、业务规则校验（金额阈值、黑名单校验）。

- 规则分级机制：区分阻断性规则（终止流程）、提示性规则（仅告警），策略可后台配置。

- 模板绑定策略：不同合同模板绑定独立的字段校验规则集，差异化适配业务场景。

### 4.4.4 三阶审查：合规性智能审查模块

核心目标：结合确定性规则+智能语义分析，实现合同法律与业务合规风险全覆盖。

- 双轨审查模式：规则引擎处理确定性合规问题（违禁条款、必备条款缺失），语义引擎处理模糊性合规风险。

- 离线本地化能力：语义模型本地部署，无需外网，满足私有化数据安全要求。

- 知识库可配置：法律条款、合规禁忌、风险阈值支持后台新增、修改、下架，持续迭代规则库。

- 结果结构化输出：自动输出风险位置、风险等级、合规依据、标准化修改建议。

## 4.5 前端可视化层详细设计

### 4.5.1 核心交互能力设计

- 模板可视化标注：支持在预览文档上框选文本块，标注固定/填充/忽略区域，保存后同步绑定模板策略。

- 双栏同步对比：左侧标准模板、右侧送审文件，分栏自适应布局，支持拖拽调整栏宽。

- 字符级差异高亮：精准标记字符级新增、删除、修改，区分篡改风险与正常填充内容。

- 双向同步滚动：左右文档滚动联动，差异行自动占位对齐，保证条款视觉对应。

### 4.5.2 审查报告设计

- 模块化展示各审查步骤结果，自动隐藏未启用的审查模块。

- 风险点按等级优先级排序，支持点击溯源文档位置。

- 支持PDF/Word格式报告导出，满足审批留档需求。

- 支持历史审查记录追溯、多版本文件对比。

# 5 核心业务流程技术设计

## 5.1 整体审查执行流程

- 用户上传合同文件、选择对应合同模板类型。

- 系统加载模板绑定的审查策略（步骤开关、规则集、终止条件）。

- 系统解析送审文档，生成结构化文本块数据。

- 编排引擎按固定顺序串行执行已启用审查步骤。

- 触发预设终止条件则中断后续流程，未触发则完整执行全部步骤。

- 聚合所有步骤审查结果，生成结构化审查报告。

- 前端可视化展示差异与风险，支持预览、跳转、导出、追溯。

## 5.2 模板管理核心流程

- 管理员上传标准合同模板文件。

- 系统自动结构化解析文档，生成文本块与条款结构树。

- 前端可视化标注三类区域，保存标注数据至数据库。

- 配置模板版本信息、生效时间、审查步骤开关、终止策略。

- 绑定对应数据校验规则、合规审查规则集，模板生效可用于送审。

# 6 非功能需求技术落地设计

## 6.1 性能保障设计

- 缓存优化：文档结构化结果、审查规则全量缓存，减少磁盘IO与数据库查询。

- 异步任务：大文件解析、合规语义分析异步执行，避免接口阻塞。

- 分块处理：百页级大文档分块解析、分块比对，避免内存溢出。

## 6.2 数据安全设计

- 本地化私有化部署：所有文件、数据存储于企业内网，无外网数据传输。

- 数据加密：合同原文、敏感字段AES加密入库，文件存储私有加密策略。

- 全量审计：所有操作、模板变更、审查记录、导出行为全日志留存，可追溯。

## 6.3 兼容性设计

- 支持docx原生Word、原生PDF兼容。

- 适配不同版本合同模板，支持版本追溯与回滚。

- 接口标准化设计，支持对接OA、ERP等第三方业务系统。

## 6.4 扩展性设计

- 审查步骤插件化：支持后续新增审查节点，无需重构核心架构。

- 规则引擎配置化：新增校验规则、合规风险无需开发代码。

- 模型解耦：语义审查模型可平滑升级替换，不影响业务逻辑。

# 7 部署与运维方案

7.1  运维能力设计

- 服务状态监控：各模块运行状态、任务执行状态实时监控。

- 日志运维：全量业务日志、错误日志、操作日志分类存储，支持检索排查。

- 版本运维：模板版本、系统版本支持追溯、回滚、迭代升级。

- 数据备份：支持数据库、文件存储定时自动备份，保障数据安全。

# 8 风险与优化预案

## 8.1 技术风险预案

- 大文档解析超时：分块异步解析+缓存兜底策略。

- 语义识别误判：人工复核机制+相似度阈值可配置优化。

- 文件格式兼容异常：格式预处理校验+异常兜底提示。

## 8.2 持续优化方案

- 积累审查样本，持续迭代合规知识库与语义模型阈值。

- 优化文档解析算法，提升复杂表格、嵌套条款的识别准确率。

- 迭代流程编排能力，支持更复杂的多级人工审核流程。

# 9 落地实施阶段规划

- 第一阶段：基础底座搭建：环境部署、数据库设计、存储搭建、基础接口开发。

- 第二阶段：核心能力开发：文档解析、模板标注、一阶篡改比对核心能力落地。

- 第三阶段：流程与规则开发：流程编排引擎、二阶数据校验、三阶合规审查落地。

- 第四阶段：前端可视化开发：双栏对比、差异高亮、报告展示、后台配置页面开发。

- 第五阶段：测试优化与交付：功能测试、性能压测、安全测试、私有化部署交付。